PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SimpleSplit v2.0

Big Update — UI/UX · Animasi & Suara · WA Group Bot · System Overhaul

| Versi: 2.0 | Tanggal: 29 Mei 2026 | Status: Draft | Owner: whosnugraha08 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Overview & Latar Belakang

SimpleSplit adalah aplikasi split bill & debt tracker untuk sirkel pertemanan. Sudah jalan dengan fitur inti yang fungsional, tapi pengalaman penggunanya terasa flat, kurang berkarakter, dan informasinya terfragmentasi antara web dan chat WA.

Update v2.0 berfokus pada tiga pilar:

- UI/UX Warm Overhaul — tampilan yang warm, cozy, tidak membosankan, dan mobile/PC-friendly

- Animasi & Sound Subtle — interaksi jadi 'hidup' tanpa lebay

- WA Group Bot — notifikasi dan query data langsung dari grup WA

- System & Algorithm — perbaikan bug, autentikasi, performa

📌 Referensi visual: Dakingo bakery site — warm color, card-based, ada personality, nggak kaku. Ini jadi mood board utama v2.0.

# 2. Kondisi Aplikasi Saat Ini

## 2.1 Tech Stack

| Komponen | Detail |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 14 (App Router), TypeScript 89% |
| Styling | Tailwind CSS 3 |
| Database | Supabase (PostgreSQL) + Storage |
| OCR | Tesseract.js v7 (client-side) |
| Deployment | Vercel (free tier) |
| Bot (existing) | folder simplesplit-bot tersedia, belum group-based |

## 2.2 Gap yang Teridentifikasi

- Tampilan generik — terasa AI-generated, tidak ada personality atau brand voice

- Tidak responsive dengan baik antara PC dan mobile

- Interaksi mati — tidak ada animasi, sound, atau micro-feedback

- Onboarding kosong — pengguna baru kebingungan

- Bot WA hanya chat 1-on-1, belum support group

- Tidak ada autentikasi — RLS belum aktif, data exposed

- Algoritma split: potensi rounding error dan edge case belum di-handle

- OCR Tesseract.js jalan di main thread — bisa freeze UI

# 3. UI/UX Overhaul — Warm & Cozy

Tujuan: Tampilan yang enak dilihat, tidak kaku, tidak membosankan — seperti Dakingo: warm color, kartu yang friendly, ada personality. Bisa nyaman dipakai di PC maupun mobile.

## 3.1 Design System — Warm Palette

| Token | Value | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| --color-primary | #C4622D (Burnt Orange) | CTA button, icon aktif, accent card |
| --color-accent | #E8956D (Peach) | Hover state, badge, highlight |
| --color-blush | #F5D4C1 (Blush) | Background card, subtle fill |
| --color-cream | #FDF6F0 (Cream) | Page background, section fill |
| --color-dark | #2C1810 (Espresso) | Body text, heading utama |
| --color-success | #2D7A4F (Forest) | Lunas, konfirmasi, success state |
| --color-danger | #C0392B (Ruby) | Hutang overdue, error state |

- Font utama: Plus Jakarta Sans (Google Fonts) — modern tapi tetap hangat dan readable

- Font heading: Fraunces atau Lora — serif soft yang memberi kesan cozy, bukan corporate

- Border radius: 16px untuk card, 24px untuk modal — rounded, tidak kotak-kotak

- Shadow: soft warm shadow (rgba(196,98,45,0.08)) — bukan shadow abu dingin

## 3.2 Layout & Navigation (PC + Mobile)

### Mobile (primary)

- Bottom navigation bar sticky — 4 tab: Beranda, Split Bill, Hutang, Teman

- Floating Action Button (+) untuk aksi utama: Split Bill Baru atau Catat Hutang

- Card layout dengan padding lapang — tidak cramped

- Swipe gesture pada card hutang untuk aksi cepat (lunas / detail)

### PC / Desktop

- Sidebar navigation kiri yang collapsible — bukan top navbar flat

- Konten max-width 1200px, center-aligned — tidak stretching di layar lebar

- Split view: list hutang di kiri, detail di kanan — tidak perlu bolak-balik halaman

- Hover state yang jelas dan responsif pada semua komponen interaktif

## 3.3 Komponen & Visual

- Debt Card: avatar initial teman (colored), nama, jumlah, due date, status badge — satu glance info lengkap

- Summary Banner di beranda: 'Kamu punya hutang Rp X ke 3 orang' — warm illustrated icon

- Category chips untuk bill: Makan, Bensin, Liburan, Lainnya — dengan emoji icon

- Empty state illustrated: ilustrasi simpel (krem + burnt orange) + copy yang fun, bukan teks kosong

- Skeleton loading yang warm — bukan grey bar dingin, pakai blush tone

# 4. Animasi & Sound — Subtle Experience

Pilihan: Subtle — animasi smooth transitions + 1-2 sound effect kunci. Interaksi jadi hidup tanpa lebay atau ganggu.

## 4.1 Animasi

| Trigger | Animasi | Library / Teknik |
| --- | --- | --- |
| Pindah halaman / tab | Fade + slide horizontal smooth (200ms) | CSS transition / Framer Motion |
| Scan nota selesai (OCR done) | Card muncul dengan spring bounce + green checkmark sweep | Framer Motion spring |
| Hutang dilunasi | Konfeti burst (3 detik) + card slide-out ke kanan | canvas-confetti + exit animation |
| Tambah teman baru | Avatar pop-in dengan scale 0→1 + fade | CSS keyframes |
| Button tap/click | Scale down 0.96 on press, kembali smooth | CSS active state |
| Loading skeleton | Shimmer sweep kiri ke kanan (warm tone) | CSS gradient animation |
| Error / validasi gagal | Shake horizontal ringan (300ms) | CSS keyframe shake |
| Modal/bottom sheet buka | Slide up dari bawah (mobile), fade scale (PC) | Framer Motion |

📌 Semua animasi harus menghormati prefers-reduced-motion — jika user matikan animasi sistem, semua dinonaktifkan otomatis.

## 4.2 Sound Effects (2 kunci)

| Momen | Deskripsi Suara | Karakteristik |
| --- | --- | --- |
| OCR / scan nota selesai | Klik kamera + ding lembut | Bright, singkat (0.4 detik), warm tone |
| Hutang dilunasi / lunas dikonfirmasi | Chime pendek yang satisfying (3 nada naik) | Celebratory, tidak lebay (0.8 detik) |

- Format audio: .mp3 + .ogg (fallback), di-bundle ke dalam app (bukan CDN)

- Volume default: 60% dari system volume — user bisa mute di settings

- Sound diputar hanya jika user sudah pernah interaksi dengan halaman (browser autoplay policy)

- Toggle on/off di Settings: 'Suara Interaksi' — default ON

# 5. Guide & Tooltip Inline

Pilihan: Tooltip & hint inline — muncul kontekstual, tidak ganggu, tidak perlu klik kemana-mana.

## 5.1 Tooltip Inline

- Setiap field form yang tidak obvious punya helper text di bawahnya — abu muted, font size 12px

- Contoh: field 'Tax & Service' — 'Biasanya 10-15% dari subtotal. Cek struk/nota kamu.'

- Contoh: field 'QRIS Upload' — 'Upload foto QR code untuk mempermudah teman bayar langsung.'

- Ikon tanda tanya (?) di samping label untuk fitur yang complex — tap/hover → popover tooltip

## 5.2 Contextual Hints

- Hint card pertama kali buka fitur baru (one-time, bisa dismiss): 'Cara scan nota: foto nota yang terang, pastikan teks terbaca jelas.'

- Progress hint saat OCR berjalan: 'Sedang membaca nota... biasanya 5-15 detik'

- Hint di empty state hutang: 'Belum ada hutang. Buat split bill pertama kamu dengan tap (+) di bawah.'

## 5.3 Info Badge & Status

- Badge status hutang yang jelas: 'Belum Bayar' (merah), 'Menunggu Konfirmasi' (kuning), 'Lunas' (hijau)

- Info ringkasan di top card: tanggal bill, dibuat oleh siapa, berapa orang terlibat

- Deadline soft reminder: jika hutang > 7 hari, muncul subtle badge 'Sudah 7 hari'

# 6. WhatsApp Group Bot

Tujuan: Pengguna bisa cek info hutang dan terima notifikasi dari grup WA — tanpa harus buka web.

## 6.1 Setup & Koneksi

- Bot dihubungkan ke grup WA via Baileys (open source, multi-device)

- Admin grup daftarkan grup ke SimpleSplit via halaman Settings → 'Hubungkan Grup WA'

- QR code scan untuk pairing — seperti WhatsApp Web

- Satu workspace SimpleSplit bisa connect ke satu grup WA

## 6.2 Notifikasi Otomatis ke Grup

- Split bill baru dibuat → bot kirim ringkasan ke grup

- Seseorang konfirmasi bayar → bot update status di grup

- Bukti pembayaran (foto struk) bisa dikirim ke grup otomatis

- Reminder hutang opsional — frekuensi bisa diatur (harian / mingguan / off)

Contoh format notif:

🧾 Bill baru! Makan siang 20 Mei — Total Rp 150.000
├ Andi: Rp 50.000
├ Budi: Rp 50.000
└ Cindi: Rp 50.000

## 6.3 Query Interaktif di Grup

| Command | Fungsi | Contoh Output |
| --- | --- | --- |
| !hutang @nama | Lihat hutang aktif seseorang | Hutang @Budi: Rp 50rb ke Andi (makan 20 Mei) |
| !ringkasan | Semua hutang aktif di grup | 3 hutang aktif, total Rp 230.000 |
| !history @nama | History transaksi bulan ini | 5 transaksi — 3 lunas, 2 pending |
| !lunas @nama Rp[X] | Mark sebagai lunas (butuh konfirmasi penerima) | Menunggu konfirmasi Andi... |
| !bantuan | List semua command | Menampilkan semua command tersedia |

## 6.4 Tech Stack Bot

- Library: Baileys (free, unofficial WA multi-device API)

- Runtime: Node.js — folder simplesplit-bot sudah tersedia di repo

- Komunikasi: Bot ↔ Backend via webhook / Supabase Realtime subscription

- Deployment: Railway atau Render free tier — terpisah dari Vercel

- Fallback: jika bot offline, user tetap bisa pakai web app normal

# 7. System & Algorithm Improvements

## 7.1 Fix Algoritma Split

- Rounding: gunakan 'Largest Remainder Method' — total selalu exact, tidak ada selisih

- Tax & service: dihitung proporsional dari subtotal per orang, bukan rata-rata flat

- Edge case: item yang hanya diambil 1 orang tidak di-charge ke semua

- Validasi input: nama duplikat, jumlah negatif, bill kosong ditolak dengan pesan jelas

- Unit test wajib untuk fungsi split: equal split, proportional, single item, rounding

## 7.2 Autentikasi & Keamanan

- Implementasi Supabase Auth (magic link atau Google OAuth)

- Row Level Security (RLS) aktif — user hanya lihat data miliknya

- QRIS bucket: ubah dari public ke private + signed URL

- Validasi di server-side API routes, bukan hanya client-side

## 7.3 Performance

- Tesseract.js dipindah ke Web Worker — UI tidak freeze saat scan

- Lazy load Tesseract hanya saat fitur scan dibuka

- Compress gambar sebelum upload ke Supabase (max 800KB)

- SWR atau React Query untuk cache data — kurangi DB calls berulang

- Skeleton loading warm-toned di semua halaman yang fetch data

## 7.4 UX Data Improvements

- Konfirmasi pembayaran dua arah: penerima harus approve sebelum hutang jadi lunas

- Soft delete: data tidak hilang instan, bisa recover 7 hari

- Export CSV/PDF ringkasan bulanan (P3, nice-to-have)

# 8. Prioritas & Sprint Planning

| Fitur | Prioritas | Effort | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Design system warm + typography | P0 | M (3-4 hari) | Sprint 1 |
| Layout overhaul mobile + PC | P0 | L (1-2 minggu) | Sprint 1-2 |
| Fix algoritma split & rounding | P0 | S (2-3 hari) | Sprint 1 |
| Animasi smooth transitions | P1 | M (3-4 hari) | Sprint 2 |
| Sound effects (2 kunci) | P1 | S (1-2 hari) | Sprint 2 |
| Tooltip & inline guide | P1 | S (2-3 hari) | Sprint 2 |
| Supabase Auth + RLS | P1 | M (3-5 hari) | Sprint 2-3 |
| Tesseract ke Web Worker | P1 | S (2 hari) | Sprint 2 |
| WA Bot — notifikasi group | P2 | L (1-2 minggu) | Sprint 3 |
| Konfirmasi bayar dua arah | P2 | M (3-4 hari) | Sprint 3 |
| WA Bot — query interaktif | P2 | M (4-6 hari) | Sprint 4 |
| Export CSV/PDF | P3 | S (1-2 hari) | Sprint 4+ |
| Soft delete & recovery | P3 | S (2 hari) | Sprint 4+ |

# 9. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Level | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| WA Bot — akun bisa di-ban WhatsApp | HIGH | Delay antar pesan, jangan blast massal, monitor TOS |
| RLS salah config — data bocor | HIGH | Testing RLS policy sebelum go-live, code review ketat |
| Supabase free tier limit storage | MED | Compress image, auto-cleanup agresif, monitor usage |
| OCR akurasi rendah untuk nota buram | MED | Pre-processing gambar (contrast), fallback input manual |
| Framer Motion bundle size besar | LOW | Lazy import, atau ganti dengan CSS animation pure untuk aksi sederhana |
| TypeScript 6 breaking changes | LOW | Pin ke versi exact, baca changelog sebelum upgrade |

# 10. Open Questions

- WA Bot pakai Baileys (free, unofficial) atau WhatsApp Business API (berbayar, official)?

- Autentikasi wajib segera, atau bisa diimplementasi di Sprint 2-3 setelah UI selesai?

- Sound effect dibuat custom atau pakai library gratis (Freesound, Mixkit)?

- Apakah perlu PWA (push notification web) sebagai backup jika WA bot bermasalah?

- Satu grup WA = satu workspace, atau bisa multi-grup?

SimpleSplit PRD v2.0  |  github.com/whosnugraha08/simplesplit  |  Dokumen ini hidup — update seiring development.